招标文件

项目名称：南昌市中心血站附楼漏水维修项目


    项目编号：NCXZ2026-09-01
2026年 9 月 16 日


一、项目概况

项目名称：南昌市中心血站附楼漏水维修项目

招标单位：南昌市中心血站

项目地点：南昌市中心血站内

项目内容：对附楼玻璃幕墙、屋顶及主楼平台进行维修、防水处理及相关隐患整改，确保无渗漏、结构安全、外观整洁，包含幕墙玻璃整改。
项目规模：祥见附件
控制价：人民币179848.77元（壹拾柒万玖仟捌佰肆拾捌元柒角柒分），投标人投标价高于控制价的，作为无效投标处理。

二、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，提供有效期内营业执照，能独立承担民事责任。

2、具备良好财务、纳税、社保缴纳记录；近3年无重大工程质量、安全事故，无政府采购严重违法失信记录；信用中国无失信被执行人、重大税收违法名单（采购时现场核验）。

3、防水防腐保温工程专业承包二级及以上（负责屋顶漏水防水修缮）

4、建筑幕墙工程专业承包二级及以上（负责玻璃幕墙打胶、密封、构件维修、局部玻璃更换）

5、具有有效的安全生产许可证（必备，没有直接否决）。

三、工期及质量要求

工期要求：合同签订后 20日历天内完工。

质量标准：符合国家现行相关施工及验收规范，一次性验收合格。

质保期：整体质保不少于 2年。

四、报价方式

采用固定总价包干方式报价，包含人工、材料、机械、运输、垃圾清运、税费、措施费等所有费用。

结算时不再调整工程量及价格（设计变更除外）。

报价货币为人民币。

五、投标文件组成

投标人需提交以下资料（均须加盖公章）：

1、法定代表人身份证明书及授权委托书；


2、拟派本项目的项目负责人需为持有 B 类安全生产考核合格证的专业注册建造师（在响应文件中提供项目负责人的注册建造师证书扫描件及身份证扫描件及 B 类安全生产考核合格证书扫描件），不接受临时执业建造师,且拟投入的建造师不得为公务员或本单位以外的事业单位人员。

营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；

3、工程量清单报价表（格式自拟，需列明单价、合价及总价）；

六、评标办法

1、本项目采用 最低评标价法：

2、在符合资格要求、质量和服务均能满足招标文件实质性要求的前提下，按报价由低到高排序；

3、推荐报价最低的投标人为中标候选人；

4、若最低报价相同，由招标单位现场抽签确定中标人。

七、踏勘现场及联系方式
投标人自行踏勘现场，费用自理。

联系人：陈静、李伟

联系电话：18970897775、 13732981757
踏勘现场有助于了解实际施工条件，投标人不得以不了解现场情况为由提出额外费用或索赔。

八、付款方式

1、工程竣工验收合格后，支付至合同总价的 90%；

2、剩余 10% 作为质量保证金，质保期满且无质量问题后一次性付清（不计利息）。

九、投标及开标安排

投标文件递交截止时间：2026年9月22日17时00分

递交地点：南昌市中心血站_五__楼总务科

邮寄地址：南昌市建设西路1033号南昌市中心血站 陈静 18970897775
开标时间：电话通知
开标地点：南昌市中心血站五楼会议室
逾期送达或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

十、其他事项

中标人不得将工程转包或违法分包，否则招标人有权解除合同。
未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

